[image: image1.jpg]



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบ 6 เดือน)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	หมู่ที่
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ระยะเวลาดำเนินงาน
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ผลการดำเนินงาน

	1

	โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสูง 
(ออมวันละบาท)
	1-10
	สำนักปลัด

	มกราคม ถึง สิงหาคม 2566
	50,000

	50,000
	แล้วเสร็จ


	
	
	
	
	
	
	
	


แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	หมู่ที่
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ระยะเวลาดำเนินงาน
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ผลการดำเนินงาน

	1

	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
	1 
บ้านโคกสูง
	กองช่าง
	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2566
	100,000

	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	2

	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
	7 
บ้านสว่างภูมี
	กองช่าง
	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2566
	50,000
	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	3

	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
	10 
บ้านนกเหาะ
	กองช่าง
	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2566
	100,000
	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	4
	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
	10 บ้านนกเหาะ
	กองช่าง
	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2566
	86,000
	80,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	5
	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
	10 บ้านนกเหาะ
	กองช่าง
	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2566
	85,000
	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	6
	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
	3 บ้าน
สว่างภูมี
	กองช่าง
	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2566
	70,000
	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	หมู่ที่
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ระยะเวลาดำเนินงาน
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ผลการดำเนินงาน

	7
	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
	8 บ้าน
นกเหาะ
	กองช่าง
	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2566
	85,000
	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ


